# Hoja de Ruta del Proyecto Informático (SCRUM)

Fecha de implementación del proyecto: 26 de octubre de 2025

Duración estimada: 12 semanas

Metodología: SCRUM

## Fases y Actividades:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Fase | Inicio | Fin |
| Acta de Constitución del Proyecto | Inicio y Planeación | 23/07/2025 | 30/07/2025 |
| DERCAS (Recolección de Requisitos) | Inicio y Planeación | 31/07/2025 | 06/08/2025 |
| Gestión de Procesos de Negocio (BPM) | Inicio y Planeación | 07/08/2025 | 13/08/2025 |
| Casos de Uso (Versión 1) | Análisis y Diseño | 14/08/2025 | 20/08/2025 |
| Ajustes a Casos de Uso | Análisis y Diseño | 21/08/2025 | 27/08/2025 |
| Aceptación de Casos de Uso | Análisis y Diseño | 28/08/2025 | 03/09/2025 |
| Sprint 1 - Desarrollo Base | Desarrollo y Pruebas | 04/09/2025 | 10/09/2025 |
| Sprint 2 - Desarrollo + Pruebas Unitarias | Desarrollo y Pruebas | 11/09/2025 | 17/09/2025 |
| Sprint 3 - Desarrollo + Pruebas Funcionales | Desarrollo y Pruebas | 18/09/2025 | 24/10/2025 |
| Sprint 4 - Pruebas No Funcionales + Seguridad | Desarrollo y Pruebas | 25/10/2025 | 02/10/2025 |
| Sprint 5 - Ajustes + Pruebas Seguridad (Iteración 2) | Desarrollo y Pruebas | 03/10/2025 | 09/10/2025 |
| Sprint 6 - Pruebas de Aceptación + Lecciones Aprendidas | Desarrollo y Pruebas | 10/10/2025 | 16/10/2025 |
| Implementación en Producción | Implementación | 17/10/2025 | 26/10/2025 |

**Versionamiento de la Hoja de Ruta**

<https://github.com/meza360/hoteleria-umg-fe>

**Herramienta del Diagrama de Gantt**

[**https://app.teamgantt.com/projects/gantt2?hideCompleted=false&ids=4354882&focusDate=2025-08-15**](https://app.teamgantt.com/projects/gantt2?hideCompleted=false&ids=4354882&focusDate=2025-08-15)